# VERIDICA LABS

# Analisis Tecnico Integral del Proyecto

Plataforma de Marketing Automatizado con IA y Pagos Escrow en Blockchain

Version: 0.1.0-alpha
Fecha: 15 de marzo de 2026
Red: Syscoin NEVM (Tanenbaum Testnet)

# TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo

2. Descripcion del Proyecto y Modelo de Negocio

3. Arquitectura del Sistema

4. Frontend - Panel de Control (Next.js)

5. Backend - API y Logica de Negocio (Node.js/Express)

6. Agente de IA - Vera (OpenClaw)

7. Smart Contract - EscrowCampaign (Solidity)

8. Base de Datos - Modelo de Datos (PostgreSQL/Prisma)

9. Infraestructura y DevOps

10. Blockchain - Syscoin NEVM

11. Flujo Completo de Operacion

12. Estado Actual de Desarrollo

13. Analisis de Alineacion con el Modelo de Negocio

14. Brechas Identificadas y Trabajo Pendiente

15. Riesgos Tecnicos

16. Roadmap Sugerido

17. Conclusiones

# 1. Resumen Ejecutivo

Veridica Labs es una plataforma de marketing automatizado que combina inteligencia artificial y blockchain para ofrecer un modelo de pago por resultados (pay-per-conversion) a pequenas y medianas empresas (PYMEs). El proyecto se encuentra en fase alpha (v0.1.0) con los siguientes componentes funcionales:

Frontend: Dashboard en Next.js 14 con TailwindCSS para gestion de campanas

Backend: API REST en Node.js/Express con Prisma ORM y PostgreSQL

Agente IA: "Vera", agente autonomo de marketing basado en OpenClaw

Smart Contract: EscrowCampaign desplegable en Syscoin NEVM (Tanenbaum testnet)

Infraestructura: Docker Compose para PostgreSQL y backend

El sistema permite que una PYME deposite un presupuesto de marketing en un contrato escrow on-chain. El agente Vera gestiona las campanas, interactua con leads potenciales y, cuando se verifica una conversion (venta), el contrato inteligente libera el pago automaticamente al proveedor de marketing. Esto elimina la friccion de confianza entre anunciantes y proveedores de servicios de marketing.

# 2. Descripcion del Proyecto y Modelo de Negocio

## 2.1 Problema que Resuelve

Las PYMEs enfrentan los siguientes desafios con el marketing digital:

| Desafio | Impacto | Como lo Resuelve Veridica |
| --- | --- | --- |
| Pago anticipado sin garantia de resultados | Alto riesgo financiero para la PYME | Escrow on-chain: fondos se liberan SOLO cuando hay conversion verificada |
| Agencias con poca rendicion de cuentas | Metricas opacas de rendimiento | Transparencia total: todo queda registrado en blockchain |
| Gestion manual de leads | Consume recursos y tiempo | Agente IA Vera automatiza la interaccion con leads |
| Confianza fragil entre partes | Dificultad para mantener alianzas | Smart contract como arbitro neutral e inmutable |

## 2.2 Modelo de Negocio

Veridica Labs opera bajo un modelo de comision por transaccion:

La plataforma cobra una comision (platformFeeBps) sobre cada conversion exitosa

Configurado actualmente al 2% (200 basis points), maximo permitido 10%

La comision se descuenta automaticamente del costPerConversion al momento del registro on-chain

El proveedor de marketing recibe el monto neto (costPerConversion - fee)

El treasury de Veridica recibe la comision de plataforma

Ejemplo concreto: Si una campana tiene un costo por conversion de 0.1 SYS y la comision es 2%, por cada conversion verificada el proveedor recibe 0.098 SYS y Veridica recibe 0.002 SYS.

## 2.3 Propuesta de Valor

| Stakeholder | Beneficio |
| --- | --- |
| PYME (Anunciante) | Solo paga por resultados reales. Transparencia total. Control de presupuesto. |
| Proveedor de Marketing | Cobro garantizado por conversion. Sin disputas de pago. |
| Veridica Labs | Comision automatica por cada conversion. Modelo escalable. |

# 3. Arquitectura del Sistema

## 3.1 Vision General

Veridica Labs es un monorepo con tres workspaces principales gestionados con npm workspaces:

| Workspace | Tecnologia | Puerto | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| frontend/ | Next.js 14 + React 18 + TailwindCSS | 3000 | Dashboard de usuario |
| backend/ | Node.js + Express + Prisma + ethers.js | 4000 | API REST + Oracle blockchain |
| contracts/ | Solidity 0.8.24 + Hardhat | - | Smart contract EscrowCampaign |
| infra/ | Docker Compose | 5432 | PostgreSQL + Backend containerizado |

## 3.2 Estructura del Monorepo

veridica-labs/
├── frontend/              # Next.js 14 dashboard
│   ├── src/app/           # Pages (App Router)
│   └── src/lib/           # API client
├── backend/               # Node.js API
│   ├── src/agent/         # Vera AI (OpenClaw)
│   ├── src/controllers/   # HTTP handlers
│   ├── src/services/      # Business logic
│   ├── src/routes/        # Route definitions
│   ├── src/db/            # Prisma client
│   └── src/contracts/     # ABI del smart contract
├── contracts/             # Smart contracts
│   ├── contracts/         # Solidity files
│   ├── scripts/           # Deploy & extract ABI
│   └── test/              # Tests con Hardhat
├── infra/                 # Docker Compose
├── .env.example           # Template de variables
├── DEPLOY.md              # Guia de despliegue
└── package.json           # Monorepo root

## 3.3 Flujo de Datos entre Componentes

El flujo de datos sigue esta cadena:

Usuario (PYME) -> Frontend (Next.js) -> Backend API (Express) -> Base de Datos (PostgreSQL)

Backend API -> OpenClaw (Vera AI) -> Respuesta al lead

Backend API (Oracle) -> Smart Contract (Syscoin NEVM) -> Pago on-chain

Frontend -> Backend -> Smart Contract -> Deposito de presupuesto

# 4. Frontend - Panel de Control (Next.js)

## 4.1 Tecnologias

| Tecnologia | Version | Proposito |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 14.2.0 | Framework React con App Router |
| React | 18.3.0 | Libreria de UI |
| TypeScript | 5.4.5 | Tipado estatico |
| TailwindCSS | 3.4.4 | Framework de estilos utilitario |

## 4.2 Paginas Implementadas

| Ruta | Archivo | Funcionalidad |
| --- | --- | --- |
| / | src/app/page.tsx | Dashboard principal - lista campanas con metricas |
| /campaigns/new | src/app/campaigns/new/page.tsx | Formulario para crear campana nueva |
| /campaigns/[id] | src/app/campaigns/[id]/page.tsx | Detalle de campana con leads, conversiones y depositos |
| /leads | src/app/leads/page.tsx | Simulador de leads (reemplaza webhook de Meta/WhatsApp) |
| /conversions | src/app/conversions/page.tsx | Panel de gestio de conversiones |

## 4.3 Cliente API (src/lib/api.ts)

Modulo centralizado que conecta con el backend en http://localhost:4000:

| Metodo | Endpoint | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| getCampaigns() | GET /campaign | Listar todas las campanas |
| getCampaign(id) | GET /campaign/:id | Obtener detalle de campana |
| createCampaign(data) | POST /campaign | Crear campana nueva |
| simulateLead(data) | POST /lead | Simular un lead entrante |
| getLeads(campaignId) | GET /lead/campaign/:id | Listar leads de campana |
| confirmConversion(...) | POST /conversion | Confirmar conversion |
| getConversions(campaignId) | GET /conversion/campaign/:id | Listar conversiones |
| deposit(campaignId, amount) | POST /escrow/deposit | Depositar en escrow |

## 4.4 Funcionalidades Detalladas por Pagina

### Dashboard (/)

Muestra tarjetas con todas las campanas activas

Cada tarjeta muestra: nombre, estado (badge ACTIVE/PAUSED), presupuesto, monto depositado, numero de leads, numero de conversiones

Clic en tarjeta navega al detalle de la campana

Boton "Crear Campana" redirige a /campaigns/new

### Crear Campana (/campaigns/new)

Formulario con campos: nombre, descripcion, presupuesto (SYS), costo por conversion (SYS)

Al enviar, el backend crea la campana y Vera genera automaticamente el copy del anuncio

Muestra la respuesta de Vera (headline, body, CTA generados por IA)

Redirige al detalle de la campana creada

### Detalle de Campana (/campaigns/[id])

Panel de metricas: presupuesto total, depositado, gastado, restante

Simulador de deposito: campo para ingresar monto y boton "Depositar"

Lista de leads con sus conversaciones (mensajes del lead y respuestas de Vera)

Lista de conversiones con montos, estado y timestamps

Boton "Confirmar Conversion" por cada lead

### Simulador de Leads (/leads)

Formulario: ID de campana, nombre del lead, email, mensaje inicial

Simula la llegada de un lead (reemplaza webhooks de Meta Ads, WhatsApp, etc.)

Muestra la respuesta generada por Vera en tiempo real

### Panel de Conversiones (/conversions)

Dropdown para seleccionar campana

Lista de leads disponibles para confirmar conversion

Boton "Confirmar" que dispara el flujo completo: evaluacion IA + registro on-chain + pago

Muestra conversiones registradas con montos y fechas

## 4.5 Estado de la Integracion Web3

El frontend tiene variables de entorno preparadas para blockchain (NEXT_PUBLIC_CHAIN_ID=5700, NEXT_PUBLIC_ESCROW_CONTRACT_ADDRESS) pero la integracion directa con wallet (MetaMask/RainbowKit) NO esta implementada aun. Las interacciones con el smart contract se hacen a traves del backend API, no directamente desde el navegador del usuario.

# 5. Backend - API y Logica de Negocio

## 5.1 Tecnologias

| Tecnologia | Version | Proposito |
| --- | --- | --- |
| Node.js | - | Runtime de JavaScript |
| Express | 4.19.2 | Framework web HTTP |
| TypeScript | 5.4.5 | Tipado estatico |
| Prisma | 5.14.0 | ORM para PostgreSQL |
| ethers.js | 6.13.0 | Interaccion con Syscoin NEVM |
| Zod | 3.23.8 | Validacion de schemas (importado, no utilizado aun) |
| CORS | 2.8.5 | Middleware de CORS |
| dotenv | 16.4.5 | Variables de entorno |

## 5.2 Arquitectura del Backend

El backend sigue una arquitectura de tres capas:

Capa de Rutas (routes/): Define endpoints HTTP y los conecta con controladores

Capa de Controladores (controllers/): Maneja request/response HTTP, validacion basica

Capa de Servicios (services/): Logica de negocio, interaccion con BD y blockchain

## 5.3 Endpoints API Completos

### Campanas (/campaign)

| Metodo | Ruta | Descripcion | Cuerpo/Parametros |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /campaign | Crear campana + generar anuncio IA | { name, description, budget, costPerConversion } |
| POST | /campaign/generate-ad | Generar copy con OpenClaw | { service, audience, goal, tone? } |
| GET | /campaign | Listar todas las campanas | - |
| GET | /campaign/:id | Detalle de campana | id en URL |

### Leads (/lead)

| Metodo | Ruta | Descripcion | Cuerpo/Parametros |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /lead | Crear lead + respuesta de Vera | { campaignId, name, email, message } |
| POST | /lead/respond | Responder via OpenClaw skill | { message, campaignContext? } |
| GET | /lead/campaign/:campaignId | Listar leads de campana | campaignId en URL |

### Conversiones (/conversion)

| Metodo | Ruta | Descripcion | Cuerpo/Parametros |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /conversion | Confirmar conversion (IA + blockchain) | { campaignId, leadId, recipientAddress } |
| POST | /conversion/confirm | Confirmar via OpenClaw skill | { leadId, conversionType, conversationHistory?, note? } |
| GET | /conversion/campaign/:campaignId | Listar conversiones | campaignId en URL |

### Escrow (/escrow)

| Metodo | Ruta | Descripcion | Cuerpo/Parametros |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /escrow/deposit | Depositar en escrow | { campaignId, amount } |
| POST | /escrow/release | Liberar pago | { campaignId, amount } |
| POST | /escrow/refund | Reembolso de fondos no reservados | { campaignId } |

## 5.4 Servicios Principales

### CampaignService

createCampaign(input): Crea campana en BD con estado ACTIVE, deposited=0, spent=0

listCampaigns(): Retorna todas las campanas con conteo de leads y conversiones

getCampaign(id): Retorna campana con todas sus relaciones (leads, conversaciones, conversiones)

### ConversionService (Flujo Critico)

Este servicio orquesta el flujo completo de conversion:

1. Obtiene la campana y el lead con su historial de conversacion

2. Envia el historial al agente Vera para evaluacion de conversion (IA)

3. Si Vera determina que NO hubo conversion, rechaza (no se hace pago)

4. Si Vera confirma conversion, crea registro en BD con estado PENDING

5. Llama a EscrowService.registerConversion() - firma como oracle backend

6. Llama a EscrowService.releasePayment() - pago trustless on-chain

7. Actualiza el registro a CONFIRMED con el txHash

8. Incrementa campaign.spent en la base de datos

### EscrowService (Integracion Blockchain)

Servicio que interactua directamente con el smart contract en Syscoin NEVM:

Usa ethers.js v6 para conectar via RPC a https://rpc.tanenbaum.io

Lee el ABI del contrato desde backend/src/contracts/EscrowCampaign.abi.json

Firma transacciones con VERIFIER_PRIVATE_KEY (wallet oracle del backend)

Modo Mock: Si no hay ESCROW_CONTRACT_ADDRESS o VERIFIER_PRIVATE_KEY, opera con respuestas simuladas

Metodos implementados:

| Metodo | Rol On-chain | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| registerConversion() | Solo Verifier (backend) | Registra conversion y reserva fondos en el contrato |
| releasePayment() | Cualquiera (trustless) | Ejecuta transferencia de pago al proveedor + fee al treasury |
| depositBudget() | Advertiser (frontend) | Prepara parametros para deposito (debe llamarse desde wallet del usuario) |
| refund() | Advertiser | Reembolsa balance no reservado |
| getCampaign() | Vista publica | Consulta estado de campana en el contrato |
| getConversion() | Vista publica | Consulta estado de conversion en el contrato |

## 5.5 Seguridad del Backend

Estado actual de seguridad:

NO hay autenticacion implementada - todos los endpoints son publicos

NO hay autorizacion por roles

NO hay rate limiting

NO hay validacion exhaustiva de inputs (Zod esta importado pero no integrado)

CORS esta habilitado pero abierto

La private key del verifier se almacena como variable de entorno

# 6. Agente de IA - Vera (OpenClaw)

## 6.1 Que es Vera

Vera es el agente de inteligencia artificial autonomo de Veridica Labs. Su rol es actuar como especialista de marketing automatizado que gestiona campanas, interactua con leads potenciales y evalua si una conversacion resulto en una conversion (venta). Vera se implementa usando OpenClaw como framework de agentes.

## 6.2 Arquitectura de IA

El sistema de IA tiene dos capas:

### OpenClawProvider (Produccion)

Se conecta a la API de OpenClaw en https://api.openclaw.ai

Requiere: OPENCLAW_API_KEY y OPENCLAW_AGENT_ID

Llama a skills especificos del agente via POST /v1/agents/{agentId}/skills/{skillName}

Si falla la API, cae automaticamente al modo mock

### MockAIProvider (Desarrollo/Fallback)

Respuestas deterministicas en espanol para desarrollo sin API key

Permite que todo el flujo funcione sin conexion a OpenClaw

Las respuestas simulan el comportamiento esperado de Vera

## 6.3 Skills de Vera

| Skill | Input | Output | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| respondLead | { message, campaignContext? } | { reply, intent?, confidence? } | Responder mensajes de leads con cualificacion |
| generateAd | { service, audience, goal, tone? } | { headline, body, cta } | Generar copy publicitario para campanas |
| confirmConversion | { leadId, conversionType, conversationHistory?, note? } | { status, confidence?, note? } | Evaluar si una conversacion resulto en conversion |

## 6.4 Flujo de Interaccion con Leads

1. Lead envia mensaje (simulado via POST /lead o futuro webhook de WhatsApp/Meta)

2. Backend recibe el mensaje y lo envia a Vera

3. Vera analiza el contexto de la campana y el mensaje del lead

4. Vera genera una respuesta personalizada (cualificacion, seguimiento, cierre)

5. La conversacion completa se almacena como JSON en la tabla Conversation

6. Cuando se solicita confirmacion de conversion, Vera revisa todo el historial

## 6.5 Evaluacion de Conversiones por IA

Cuando se dispara POST /conversion, el sistema envia el historial completo de conversacion a Vera (skill confirmConversion). Vera analiza si el lead realmente se convirtio en cliente y retorna un status: "confirmed", "rejected" o "pending". Solo si el status es "confirmed" se procede con el registro y pago on-chain. Esto actua como una capa de validacion inteligente antes del settlement en blockchain.

# 7. Smart Contract - EscrowCampaign (Solidity)

## 7.1 Informacion General

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | contracts/contracts/EscrowCampaign.sol |
| Lenguaje | Solidity ^0.8.24 |
| Framework | Hardhat con TypeScript |
| Red Objetivo | Syscoin NEVM (Tanenbaum Testnet - Chain ID 5700) |
| Librerias | OpenZeppelin v5.6.1 (ReentrancyGuard, Ownable2Step) |
| Optimizador | Habilitado, 200 runs |
| Tests | 30+ tests con cobertura completa |

## 7.2 Proposito del Contrato

EscrowCampaign es un sistema de escrow basado en rendimiento que permite a las PYMEs depositar presupuestos de marketing y asegurar que los pagos solo se liberen cuando se verifican conversiones reales. Actua como un intermediario neutral e inmutable entre anunciantes y proveedores de marketing.

## 7.3 Estructuras de Datos

### Campaign (Campana)

| Campo | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| advertiser | address | Wallet de la PYME que deposito el presupuesto |
| balance | uint256 | Fondos disponibles no reservados (en wei) |
| totalDeposited | uint256 | Total acumulado de depositos |
| totalReleased | uint256 | Total acumulado de pagos liberados |
| costPerConversion | uint256 | Monto fijo por conversion (inmutable despues del primer deposito) |
| conversionsCount | uint256 | Numero total de conversiones registradas |
| active | bool | True si acepta nuevas conversiones, false despues de refund |

### ConversionRecord (Registro de Conversion)

| Campo | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| campaignId | bytes32 | Referencia a la campana padre |
| recipient | address payable | Wallet del proveedor de marketing |
| netAmount | uint256 | Monto neto que recibe el proveedor |
| fee | uint256 | Comision de plataforma para Veridica |
| released | bool | True si el pago ya fue ejecutado |
| registeredAt | uint256 | Timestamp del registro (prevencion de replays) |

## 7.4 Variables de Estado

| Variable | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| verifier | address | Wallet oracle del backend (unica autorizada para registerConversion) |
| treasury | address | Wallet receptora de comisiones de plataforma |
| platformFeeBps | uint256 | Comision en basis points (200 = 2%, maximo 1000 = 10%) |
| campaigns | mapping(bytes32 => Campaign) | Almacena todas las campanas por ID |
| conversions | mapping(bytes32 => ConversionRecord) | Almacena todas las conversiones por ID |

## 7.5 Funciones Principales

### deposit(bytes32 campaignId, uint256 costPerConversion) - payable

Funcion para que la PYME deposite presupuesto en el escrow:

Primer deposito: inicializa la campana con advertiser, balance, costPerConversion, active=true

Depositos subsecuentes: solo el advertiser original puede agregar fondos

costPerConversion se fija en el primer deposito y no cambia

Validaciones: msg.value > 0, costPerConversion > 0, caller == advertiser (si ya existe)

Emite evento Deposited(campaignId, advertiser, amount, costPerConversion)

### registerConversion(bytes32 campaignId, bytes32 conversionId, address recipient) - onlyVerifier

Funcion llamada por el backend oracle cuando Vera confirma una conversion:

Solo la wallet "verifier" puede llamar esta funcion

Calcula fee = (costPerConversion * platformFeeBps) / 10000

Calcula netAmount = costPerConversion - fee

Deduce costPerConversion del balance de la campana

Crea ConversionRecord con released=false

Previene replays: revierte si conversionId ya existe

Emite evento ConversionRegistered(campaignId, conversionId, recipient, netAmount, fee)

### releasePayment(bytes32 conversionId) - nonReentrant

Funcion trustless para ejecutar el pago:

CUALQUIER persona puede llamar esta funcion (trustless)

Protegida con ReentrancyGuard contra ataques de reentrancia

Sigue patron checks-effects-interactions: marca released=true ANTES de transferir

Transfiere netAmount al recipient (proveedor de marketing)

Transfiere fee al treasury (Veridica)

Usa low-level call para maxima seguridad en transferencias

Emite evento PaymentReleased(campaignId, conversionId, recipient, netAmount)

### refund(bytes32 campaignId) - nonReentrant

Funcion para que el anunciante retire fondos no reservados:

Solo el advertiser de la campana puede llamar

Retorna todo el balance no reservado al advertiser

Desactiva la campana (active=false)

Las conversiones ya registradas pero no pagadas siguen siendo ejecutables

Emite evento Refunded(campaignId, advertiser, amount)

## 7.6 Funciones Administrativas

| Funcion | Acceso | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| setVerifier(address) | Solo Owner | Cambiar la wallet oracle del backend |
| setTreasury(address) | Solo Owner | Cambiar la wallet receptora de comisiones |
| setPlatformFee(uint256) | Solo Owner | Cambiar la comision (max 10%) |
| transferOwnership(address) | Solo Owner | Iniciar transferencia de propiedad (2 pasos) |
| acceptOwnership() | Solo Pending Owner | Aceptar transferencia de propiedad |

## 7.7 Funciones de Consulta (View)

| Funcion | Retorna | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| getCampaign(bytes32) | Campaign struct | Estado completo de una campana |
| getConversion(bytes32) | ConversionRecord struct | Estado completo de una conversion |
| isConversionProcessed(bytes32) | bool | True si la conversion fue registrada |

## 7.8 Seguridad del Contrato

| Mecanismo | Implementacion | Protege contra |
| --- | --- | --- |
| ReentrancyGuard | OpenZeppelin | Ataques de reentrancia en releasePayment y refund |
| Ownable2Step | OpenZeppelin | Transferencia accidental de ownership (requiere aceptacion) |
| Custom Errors | Solidity nativo | Ahorro de gas vs require strings |
| Checks-Effects-Interactions | Manual | Reentrancia: cambia estado antes de transferir |
| Zero Address Checks | Constructor + setters | Configuracion invalida de direcciones |
| Fee Cap (1000 bps) | setPlatformFee | Cobro excesivo de comision (max 10%) |
| Replay Prevention | conversionId unico | Doble registro de conversion |

## 7.9 Tests del Contrato

El contrato cuenta con una suite de 30+ tests en contracts/test/EscrowCampaign.test.ts:

| Categoria | Tests | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Constructor | 3 | Validacion de parametros iniciales |
| deposit() | 4 | Deposito inicial, top-up, validaciones |
| registerConversion() | 6 | Registro, calculo de fees, replay prevention, acceso |
| releasePayment() | 5 | Transferencias, doble-release, trustless, zero-fee |
| Flujo Completo | 2 | 10 conversiones + agotamiento de presupuesto |
| refund() | 4 | Reembolso, desactivacion, validaciones |
| Admin Functions | 6 | setVerifier, setTreasury, setPlatformFee |
| View Helpers | 2 | isConversionProcessed |

Los tests usan Hardhat con ethers.js y Chai. Configuracion de prueba: presupuesto de 1 ETH, 0.1 ETH por conversion (10 conversiones posibles), comision del 2% (200 bps).

# 8. Base de Datos - Modelo de Datos (PostgreSQL/Prisma)

## 8.1 Tecnologia

Motor: PostgreSQL 16 (via Docker Alpine)

ORM: Prisma 5.14.0

Schema: prisma/schema.prisma

Cliente: Singleton en backend/src/db/prisma.ts

## 8.2 Modelo Entidad-Relacion

| Modelo | Campos Clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Campaign | id, name, description, budget, costPerConversion, deposited, spent, status | Has many: leads, conversions, conversations |
| Lead | id, campaignId, name, email | Belongs to: campaign. Has many: conversations, conversions |
| Conversation | id, campaignId, leadId, messages (JSON) | Belongs to: campaign, lead |
| Conversion | id, campaignId, leadId, amount, status | Belongs to: campaign, lead |

## 8.3 Campos Detallados por Modelo

### Campaign

| Campo | Tipo | Default | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String (CUID) | Auto | Identificador unico |
| name | String | - | Nombre de la campana |
| description | String | - | Descripcion / objetivo |
| budget | Float | - | Presupuesto total en SYS |
| costPerConversion | Float | - | Costo por conversion en SYS |
| deposited | Float | 0 | Monto depositado en escrow |
| spent | Float | 0 | Monto gastado en conversiones |
| status | String | ACTIVE | Estado: ACTIVE, PAUSED, COMPLETED |
| createdAt | DateTime | now() | Fecha de creacion |
| updatedAt | DateTime | Auto | Ultima actualizacion |

### Lead

| Campo | Tipo | Default | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String (CUID) | Auto | Identificador unico |
| campaignId | String | - | FK a Campaign |
| name | String | - | Nombre del lead |
| email | String | - | Email del lead |
| createdAt | DateTime | now() | Fecha de creacion |

### Conversation

| Campo | Tipo | Default | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String (CUID) | Auto | Identificador unico |
| campaignId | String | - | FK a Campaign |
| leadId | String | - | FK a Lead |
| messages | JSON | - | Array de {role: "user"¦"assistant", content: string} |
| createdAt | DateTime | now() | Fecha de creacion |
| updatedAt | DateTime | Auto | Ultima actualizacion |

### Conversion

| Campo | Tipo | Default | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String (CUID) | Auto | Identificador unico |
| campaignId | String | - | FK a Campaign |
| leadId | String | - | FK a Lead |
| amount | Float | - | Monto de la conversion en SYS |
| status | String | CONFIRMED | Estado: CONFIRMED, PAID |
| createdAt | DateTime | now() | Fecha de creacion |

## 8.4 Observaciones del Modelo de Datos

El campo messages en Conversation es un JSON no tipado - funcional pero no permite queries SQL directos sobre el contenido

No hay campo txHash en Conversion para almacenar el hash de la transaccion on-chain de forma persistente

No hay modelo para User/Auth - no hay control de acceso por usuario

No hay modelo para marketing providers (recipients) - la direccion se pasa ad-hoc

La relacion entre datos off-chain (BD) y on-chain (contrato) se hace via IDs hasheados con keccak256

# 9. Infraestructura y DevOps

## 9.1 Docker Compose (infra/docker-compose.yml)

| Servicio | Imagen | Puerto | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| postgres | postgres:16-alpine | 5432 | Base de datos PostgreSQL |
| backend | Custom (Dockerfile.backend) | 4000 | API Node.js |

## 9.2 Variables de Entorno Requeridas

| Variable | Categoria | Requerida | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| PORT | Backend | No (default 4000) | Puerto del servidor Express |
| DATABASE_URL | Backend | Si | Connection string de PostgreSQL |
| OPENCLAW_API_KEY | IA | No (usa mock) | API key de OpenClaw |
| OPENCLAW_BASE_URL | IA | No (default OpenClaw) | URL base de OpenClaw API |
| OPENCLAW_AGENT_ID | IA | No (usa mock) | ID del agente en OpenClaw |
| RPC_URL_TESTNET | Blockchain | No (default Tanenbaum) | RPC de Syscoin NEVM testnet |
| DEPLOYER_PRIVATE_KEY | Blockchain | Para deploy | Private key del deployer |
| VERIFIER_PRIVATE_KEY | Blockchain | No (usa mock) | Private key del oracle backend |
| VERIFIER_ADDRESS | Blockchain | Para deploy | Address del oracle |
| TREASURY_ADDRESS | Blockchain | Para deploy | Address del treasury |
| ESCROW_CONTRACT_ADDRESS | Blockchain | No (usa mock) | Address del contrato desplegado |
| PLATFORM_FEE_BPS | Blockchain | No (default 200) | Comision en basis points |
| NEXT_PUBLIC_API_URL | Frontend | No (default localhost:4000) | URL del backend |

## 9.3 Scripts de NPM

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| npm run dev | Inicia frontend + backend concurrentemente |
| npm run dev:backend | Inicia solo el backend (tsx watch) |
| npm run dev:frontend | Inicia solo el frontend (Next.js dev) |
| npm run build | Compila todos los workspaces |
| npm run contracts:compile | Compila smart contracts con Hardhat |
| npm run contracts:test | Ejecuta tests del smart contract |
| npm run deploy:syscoinTestnet | Despliega contrato en Tanenbaum testnet (workspace contracts) |

# 10. Blockchain - Syscoin NEVM

## 10.1 Que es Syscoin NEVM

Syscoin es una blockchain con una capa llamada NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine) que es totalmente compatible con la EVM de Ethereum. Esto significa que los smart contracts escritos en Solidity para Ethereum funcionan exactamente igual en Syscoin NEVM, usando las mismas herramientas (Hardhat, ethers.js, MetaMask, etc.).

## 10.2 Redes Configuradas

| Red | Chain ID | RPC URL | Explorer | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Syscoin NEVM Mainnet | 57 | https://rpc.syscoin.org | https://explorer.syscoin.org | Produccion |
| Tanenbaum Testnet | 5700 | https://rpc.tanenbaum.io | https://tanenbaum.io | Desarrollo/Testing |
| Localhost | - | http://127.0.0.1:8545 | - | Testing local con Hardhat |

## 10.3 Proceso de Despliegue

1. Obtener tSYS gratis del faucet: https://ethstats.tanenbaum.io/#faucet

2. Configurar .env con DEPLOYER_PRIVATE_KEY, VERIFIER_ADDRESS, TREASURY_ADDRESS

3. Ejecutar: npm run deploy:syscoinTestnet --workspace=contracts

4. El script despliega el contrato y guarda la info en contracts/deployments/syscoinTestnet.json

5. Copiar la address del contrato a ESCROW_CONTRACT_ADDRESS en .env

6. Verificar en el explorer: https://tanenbaum.io/address/0x...

## 10.4 Por que Syscoin NEVM

Compatible con EVM: mismas herramientas que Ethereum

Costos de gas significativamente menores que Ethereum mainnet

Seguridad heredada del merge-mining con Bitcoin

Testnet gratuita con faucet disponible para desarrollo

## 10.5 Estado Actual del Despliegue

Al momento de este analisis, NO hay un contrato desplegado en la testnet. Las variables ESCROW_CONTRACT_ADDRESS estan vacias tanto en el backend como en el frontend. El backend opera en modo mock, retornando hashes de transaccion simulados.

# 11. Flujo Completo de Operacion

## 11.1 Flujo de Creacion de Campana

1. PYME accede al dashboard (/) y hace clic en "Crear Campana"

2. Llena formulario: nombre, descripcion, presupuesto, costo por conversion

3. POST /campaign al backend

4. Backend crea campana en BD y llama a Vera.generateAdSkill()

5. Vera genera headline, body y CTA para el anuncio

6. Frontend muestra el anuncio generado y redirige al detalle

## 11.2 Flujo de Deposito en Escrow

1. PYME va al detalle de campana y ingresa monto a depositar

2. POST /escrow/deposit al backend

3. Backend llama a EscrowService.depositBudget()

4. NOTA: Actualmente el deposito se simula. En produccion, el advertiser debe firmar la transaccion con su wallet directamente en el smart contract

## 11.3 Flujo de Interaccion con Lead

1. Lead envia mensaje (simulado via /leads o futuro webhook)

2. POST /lead con campaignId, nombre, email, mensaje

3. Backend crea Lead y Conversation en BD

4. Backend envia mensaje a Vera.respondLeadSkill()

5. Vera genera respuesta personalizada basada en el contexto de la campana

6. Respuesta se agrega a la conversacion en BD

7. Frontend muestra el dialogo lead <-> Vera

## 11.4 Flujo de Conversion y Pago (Critico)

Este es el flujo mas importante del sistema, donde confluyen IA y blockchain:

1. Operador/sistema solicita confirmar conversion: POST /conversion { campaignId, leadId, recipientAddress }

2. ConversionService obtiene la campana, el lead y todo el historial de conversacion

3. Envia historial a Vera.confirmConversion() para evaluacion por IA

4. Vera analiza la conversacion y determina si hubo conversion real

5. Si Vera dice "rejected": se aborta el proceso, NO se hace ningun pago

6. Si Vera dice "confirmed":

a) Se crea registro de conversion en BD con status PENDING

b) Backend firma y envia registerConversion() al smart contract (rol de Oracle/Verifier)

c) El contrato reserva los fondos (deduce costPerConversion del balance)

d) Backend llama releasePayment() en el contrato (trustless, cualquiera puede llamar)

e) El contrato transfiere netAmount al proveedor de marketing

f) El contrato transfiere fee al treasury de Veridica

g) Se actualiza la conversion en BD a CONFIRMED con txHash

h) Se incrementa campaign.spent en BD

## 11.5 Flujo de Reembolso

1. Advertiser solicita reembolso de fondos no reservados

2. POST /escrow/refund { campaignId }

3. Contrato valida que el caller sea el advertiser original

4. Transfiere balance no reservado al advertiser

5. Desactiva la campana (no acepta nuevas conversiones)

6. Las conversiones ya registradas siguen siendo pagables

# 12. Estado Actual de Desarrollo

## 12.1 Resumen por Componente

| Componente | Estado | Completitud | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Smart Contract | Completo | 95% | Listo para deploy. Tests completos. Falta verificacion en explorer. |
| Backend API | Funcional | 80% | Endpoints principales listos. Falta auth, validacion, error handling. |
| Agente Vera (IA) | Integrado | 70% | Skills conectados a OpenClaw. Mock funcional. Falta ajustar prompts. |
| Frontend | MVP | 60% | Paginas basicas funcionales. Falta wallet integration, UX polish. |
| Base de Datos | Funcional | 75% | Schema basico implementado. Falta txHash, modelos de User/Provider. |
| Infraestructura | Basica | 50% | Docker Compose para dev. Falta CI/CD, monitoring, logging. |
| Despliegue Blockchain | Pendiente | 30% | Scripts listos pero contrato no desplegado en testnet. |
| Autenticacion | No implementado | 0% | Sin auth, sin roles, sin proteccion de endpoints. |
| Integracion Web3 Frontend | No implementado | 0% | Variables preparadas pero sin MetaMask/RainbowKit. |

## 12.2 Historial de Commits Recientes

| Hash | Mensaje | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| 3c25f67 | Merge PR #3: Smart contracts Syscoin | Integracion completa de smart contracts |
| 6c96684 | feat(backend): integrate OpenClaw AI skills | Conexion con OpenClaw para skills de Vera |
| aabfade | Merge PR #2: Smart contracts Syscoin | Smart contracts base |
| bc81d0e | feat(backend): integrate evaluateConversion + logs | Evaluacion de conversiones con IA |
| 507db6c | docs: add deploy instructions | Guia de despliegue en Syscoin testnet |
| 0a0db8c | feat(backend): integrate EscrowCampaign contract | Backend conectado al contrato |
| 4ec9fed | feat(contracts): add deploy:syscoinTestnet script | Script de deploy para testnet |
| 0117d7f | feat(contracts): implement EscrowCampaign | Contrato de escrow completo |
| d3949b1 | Initial commit: monorepo | Setup inicial del proyecto |

## 12.3 Lo que SI Funciona Hoy

Crear campanas con generacion automatica de anuncios por IA

Simular leads y recibir respuestas de Vera

Evaluar conversiones con IA (Vera analiza conversaciones)

Registrar conversiones en base de datos

Flujo completo en modo mock (sin blockchain real)

Compilar y testear el smart contract localmente

Dashboard con metricas basicas de campanas

## 12.4 Lo que NO Funciona Aun

Despliegue real del contrato en Syscoin testnet

Transacciones reales on-chain (solo mock)

Conexion de wallet (MetaMask) desde el frontend

Autenticacion de usuarios

Webhooks reales de Meta Ads, WhatsApp, etc.

Validacion exhaustiva de inputs

Manejo robusto de errores

Monitoreo y alertas

# 13. Analisis de Alineacion con el Modelo de Negocio

## 13.1 Elementos del Modelo de Negocio Implementados

| Elemento del Modelo | Implementado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Pago por resultado (pay-per-conversion) | SI | El smart contract implementa exactamente este modelo con escrow |
| Comision de plataforma | SI | platformFeeBps configurable, actualmente 2%, se cobra automaticamente |
| Escrow descentralizado | SI | EscrowCampaign.sol implementa deposito, reserva y liberacion de fondos |
| Agente IA para marketing | SI | Vera tiene skills: respondLead, generateAd, confirmConversion |
| Verificacion de conversion por IA | SI | Vera evalua conversaciones antes de liberar pagos |
| Transparencia on-chain | SI | Todos los pagos quedan registrados en blockchain |
| Multi-canal (WhatsApp, Telegram, etc.) | NO | Solo simulador web. Falta integracion con canales reales |
| Gestion de proveedores de marketing | PARCIAL | La address del recipient se pasa ad-hoc, no hay modelo de proveedor |
| Autenticacion de PYMEs | NO | Sin login, sin roles, sin multi-tenancy |
| Dashboard de analiticas | PARCIAL | Metricas basicas. Falta graficos, ROI, historicos |
| Integracion con CRM/ERP | NO | Mencionado en README pero no implementado |
| Wallet integration (depositos reales) | NO | El frontend no conecta wallet del usuario |

## 13.2 Fortalezas de la Implementacion Actual

El smart contract es solido, bien testeado y sigue mejores practicas de seguridad (OpenZeppelin)

El flujo critico conversion -> evaluacion IA -> pago on-chain esta disenado correctamente

La separacion de roles (verifier vs advertiser vs owner) en el contrato es adecuada

El patron oracle (backend firma registerConversion) es apropiado para el MVP

El modo mock permite desarrollo sin blockchain, acelerando iteraciones

La arquitectura monorepo facilita el desarrollo coordinado

## 13.3 Debilidades Criticas para el Modelo de Negocio

Sin autenticacion: cualquiera puede crear campanas, confirmar conversiones, etc.

Sin wallet integration: el deposito real requiere que el usuario firme con MetaMask, pero esto no esta implementado

Sin multi-canal: el valor de Vera como agente de marketing depende de que pueda responder en WhatsApp, Telegram, etc.

Sin validacion de inputs: vulnerable a datos malformados o maliciosos

La evaluacion de conversion por IA es binaria (confirmed/rejected) - podria necesitar mas matices

No hay mecanismo de disputas entre anunciante y proveedor

No hay dashboard para proveedores de marketing (solo para anunciantes)

# 14. Brechas Identificadas y Trabajo Pendiente

## 14.1 Prioridad Alta (Critico para MVP)

| # | Tarea | Componente | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desplegar contrato en testnet | Contracts | Ejecutar el script de deploy en Tanenbaum y verificar |
| 2 | Integracion wallet frontend | Frontend | Conectar MetaMask/RainbowKit para que el usuario deposite con su wallet |
| 3 | Autenticacion basica | Backend/Frontend | Login con email/password o wallet signing |
| 4 | Validacion de inputs | Backend | Integrar Zod schemas en todos los endpoints |
| 5 | Almacenar txHash | Backend/DB | Agregar campo txHash al modelo Conversion para trazabilidad |

## 14.2 Prioridad Media (Necesario para Beta)

| # | Tarea | Componente | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Webhooks de canales | Backend | Integrar WhatsApp Business API, Telegram Bot, etc. |
| 7 | Modelo de Provider | DB/Backend | Entidad para proveedores de marketing con wallet address |
| 8 | Dashboard de proveedor | Frontend | Vista para que proveedores vean sus pagos y metricas |
| 9 | Error handling robusto | Backend | Manejo centralizado de errores con codigos HTTP apropiados |
| 10 | Rate limiting | Backend | Proteger endpoints contra abuso |
| 11 | Logging estructurado | Backend | Reemplazar console.log con logger profesional (Winston/Pino) |
| 12 | Metricas y analytics | Frontend | Graficos de ROI, historicos, tendencias |

## 14.3 Prioridad Baja (Nice to Have)

| # | Tarea | Componente | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | CI/CD pipeline | Infra | Tests automaticos y deploy automatizado |
| 14 | Verificacion de contrato | Contracts | Verificar source code en Tanenbaum explorer |
| 15 | Multi-idioma | Frontend | Soporte i18n (espanol/ingles) |
| 16 | Notificaciones | Backend/Frontend | Email/push cuando hay conversion o pago |
| 17 | Tests E2E | Frontend | Tests end-to-end con Playwright |
| 18 | Documentacion API | Backend | Swagger/OpenAPI specification |

# 15. Riesgos Tecnicos

| Riesgo | Severidad | Probabilidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend oracle centralizado | Alta | Media | El backend es single point of failure para registerConversion. Considerar multisig o descentralizar. |
| Private key en env vars | Alta | Media | VERIFIER_PRIVATE_KEY en .env es vulnerable. Usar HSM o vault en produccion. |
| Sin autenticacion | Alta | Alta | Cualquiera puede confirmar conversiones. Implementar auth urgente. |
| Mock mode en produccion | Alta | Media | Si las env vars de blockchain no estan configuradas, el sistema opera sin pagos reales. Agregar check de entorno. |
| IA como unico validador | Media | Media | Vera puede equivocarse al evaluar conversiones. Agregar validacion humana como fallback. |
| Syscoin NEVM testnet inestable | Media | Baja | La testnet puede tener caidas. Implementar retry logic y circuit breaker. |
| Costos de gas impredecibles | Baja | Baja | Syscoin tiene gas bajo, pero monitorear. El contrato usa optimizer (200 runs). |
| Datos no encriptados en BD | Media | Media | Emails y nombres de leads en texto plano. Considerar encriptacion at-rest. |

# 16. Roadmap Sugerido

## Fase 1: Completar MVP (Semanas 1-3)

Desplegar EscrowCampaign en Tanenbaum testnet

Integrar MetaMask/RainbowKit en frontend para depositos reales

Implementar autenticacion basica (JWT + wallet signing)

Validar todos los inputs con Zod

Agregar txHash al modelo de Conversion

Probar flujo completo end-to-end con transacciones reales

## Fase 2: Beta Cerrada (Semanas 4-8)

Integrar WhatsApp Business API para leads reales

Crear dashboard para proveedores de marketing

Implementar modelo de Provider en BD

Agregar error handling robusto y logging profesional

Rate limiting y proteccion basica de API

Ajustar prompts de Vera con datos reales

## Fase 3: Beta Abierta (Semanas 9-14)

Multi-canal: Telegram, SMS, web chat

Analytics dashboard con graficos y ROI

Sistema de notificaciones (email + push)

CI/CD pipeline completo

Tests E2E automatizados

Documentacion API con Swagger

## Fase 4: Produccion (Semanas 15+)

Desplegar en Syscoin NEVM mainnet (Chain ID 57)

Auditoria de seguridad del smart contract

Cumplimiento regulatorio y legal

Escalamiento de infraestructura

Programa piloto con PYMEs reales

# 17. Conclusiones

Veridica Labs tiene una base tecnica solida que alinea correctamente con su modelo de negocio de pago por resultado (pay-per-conversion) con escrow en blockchain. Los tres pilares tecnologicos (smart contract, agente IA, backend API) estan implementados a nivel funcional y demuestran la viabilidad del concepto.

## Lo que esta bien hecho

El smart contract EscrowCampaign es robusto, bien testeado (30+ tests) y sigue mejores practicas de seguridad

La separacion de roles on-chain (advertiser, verifier, owner, treasury) es correcta para el modelo

El flujo critico conversion -> evaluacion IA -> pago on-chain esta completamente disenado

La arquitectura monorepo con workspaces facilita desarrollo coordinado

El modo mock permite iterar rapidamente sin depender de blockchain o IA externa

OpenClaw como framework de IA permite escalar las capacidades de Vera

## Lo que necesita atencion inmediata

Desplegar el contrato en testnet y probar con transacciones reales

Implementar autenticacion - es el mayor riesgo de seguridad actual

Integrar wallet en frontend para depositos reales de los anunciantes

Validar inputs en todos los endpoints

## Evaluacion de viabilidad

El proyecto demuestra una comprension clara del problema (PYMEs pagando por marketing sin garantias) y la solucion propuesta (escrow + IA) es tecnica y comercialmente viable. La implementacion actual cubre aproximadamente el 65% de lo necesario para un MVP demostrable. Las brechas identificadas son todas resolvibles con las tecnologias ya seleccionadas y el equipo de desarrollo actual.

El proximo paso critico es completar el despliegue en testnet y probar el flujo end-to-end con transacciones reales en Syscoin NEVM, seguido de la implementacion de autenticacion y wallet integration en el frontend.

--- Fin del Documento ---

Generado el 15 de marzo de 2026 | Veridica Labs v0.1.0-alpha