Plan de Acción

Todo lo que Claude Code debe ejecutar hoy

Conectar OpenClaw + Backend + Smart Contract + Survival Rules

Demo: Martes 17 o Miércoles 18 de Marzo 2026

# Diagnóstico: Dónde Estamos

Hay dos tracks de desarrollo que aún no se conectan:

|  | Track 1: Monorepo (VS Code) | Track 2: OpenClaw VPS (Jeremy) |
| --- | --- | --- |
| Qué tiene | Frontend Next.js, Backend Express, Smart Contract Solidity, PostgreSQL, Docker | OpenClaw desplegado, Gemini 1.5 Pro, ElevenLabs, Bot Telegram, SOUL.md, INSTINCT.md |
| Estado | ~65% MVP. Smart contract completo con 30+ tests. Backend funcional en modo mock. | Infraestructura lista. Bot Telegram funciona como proxy. |
| Problema | No está conectado a OpenClaw real. Contrato NO desplegado en testnet. Sin wallet integration. | No está conectado al backend/smart contract. Vera solo chatea pero no ejecuta acciones on-chain. |

OBJETIVO: Conectar ambos tracks para que Vera (via Telegram) pueda disparar el flujo completo: recibir lead → cerrar venta → verificar pago → liberar comisión on-chain.

# Bloque 1: Desplegar Smart Contract en Testnet

Prioridad: CRÍTICA | Tiempo estimado: 30 min | Semana 4 lo requiere

## Qué hacer en Claude Code:

- Paso 1: Configurar .env con DEPLOYER_PRIVATE_KEY, VERIFIER_ADDRESS y TREASURY_ADDRESS. Obtener tSYS del faucet: https://ethstats.tanenbaum.io/#faucet

- Paso 2: Ejecutar: npm run deploy:syscoinTestnet --workspace=contracts

- Paso 3: El script guarda la address en contracts/deployments/syscoinTestnet.json. Copiar esa address a ESCROW_CONTRACT_ADDRESS en el .env del backend.

- Paso 4: Verificar en https://tanenbaum.io que el contrato esté desplegado.

- Paso 5: Probar con Hardhat console que deposit(), registerConversion() y releasePayment() funcionan en testnet real.

Resultado: Smart contract EscrowCampaign VIVO en Syscoin Tanenbaum testnet con address verificable.

# Bloque 2: Conectar OpenClaw (VPS) con el Backend

Prioridad: CRÍTICA | Tiempo estimado: 2-3 horas

## Problema actual:

El backend tiene un OpenClawProvider que llama a https://api.openclaw.ai, pero el OpenClaw real está corriendo en el VPS de Jeremy con Gemini 1.5 Pro. Necesitan conectarse.

## Opción A: Backend llama al OpenClaw del VPS

- Modificar OpenClawProvider en backend/src/agent/ para que apunte al VPS de Jeremy en vez de api.openclaw.ai.

- Exponer un endpoint HTTP en el VPS que reciba mensajes y retorne la respuesta de Vera. Ejemplo: POST http://[VPS_IP]:8080/vera/respond

- El backend del monorepo llama a ese endpoint cuando necesita que Vera responda a un lead, genere un ad, o evalúe una conversión.

## Opción B: Bot de Telegram como interfaz, backend como motor

- El bot de Telegram recibe mensajes del usuario y los envía al backend via API (POST /lead).

- El backend procesa con Vera (OpenClaw del VPS) y retorna la respuesta.

- El bot de Telegram envía la respuesta al usuario.

- Cuando hay una venta confirmada, el backend dispara la transacción on-chain automáticamente.

Recomendación: Opción B es mejor para la demo porque cumple con el requisito del hackathon (proxy via Telegram) y conecta todo el flujo.

# Bloque 3: Flujo End-to-End para la Demo

Prioridad: CRÍTICA | Tiempo estimado: 3-4 horas

Este es el flujo que deben poder demostrar en vivo:

| # | Paso | Qué pasa | Componente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Negocio crea campaña | Via dashboard o via Telegram: 'Quiero vender tortas, presupuesto S/500' | Frontend/Telegram → Backend POST /campaign |
| 2 | Negocio deposita en escrow | Deposita tSYS en el smart contract como fondo de comisiones | Frontend (wallet) o Backend → Smart Contract deposit() |
| 3 | Lead llega | Un cliente escribe al bot de Telegram: 'Quiero una torta de chocolate' | Telegram Bot → Backend POST /lead → OpenClaw (Vera) |
| 4 | Vera atiende | Vera responde, recomienda productos, cierra la venta | OpenClaw → Telegram Bot (respuesta al lead) |
| 5 | Lead paga (Yape) | Lead envía captura de Yape. Vera verifica con visión IA. | OpenClaw (visión) → Backend |
| 6 | Negocio confirma | En el panel, negocio marca que el pago llegó | Frontend → Backend POST /conversion |
| 7 | Pago on-chain | Smart contract libera comisión a Veridica Labs automáticamente | Backend (oracle) → registerConversion() → releasePayment() |

## Qué hacer en Claude Code:

- Crear endpoint en el VPS: POST /vera/respond que reciba { message, campaignContext } y retorne la respuesta de Vera via OpenClaw + Gemini.

- Modificar el bot de Telegram: Cuando recibe un mensaje, envía POST al backend del monorepo (no al OpenClaw directo). El backend orquesta todo.

- Backend: sacar del modo mock: Con el contrato desplegado y las env vars configuradas, el EscrowService deja de simular y hace transacciones reales.

- Agregar campo txHash al modelo Conversion en Prisma: Para guardar el hash de la transacción on-chain.

- Probar flujo completo: Crear campaña → depositar tSYS → simular lead → confirmar conversión → verificar pago en blockchain explorer.

# Bloque 4: Survival Rules en el Código

Prioridad: ALTA | Tiempo estimado: 2 horas

Los jueces quieren ver que Vera tiene 'reflejos de supervivencia' implementados, no solo documentados. Esto va en dos lugares: en el INSTINCT.md (ya existe) y en el código del backend.

## 4.1 Actualizar INSTINCT.md

Agregar las 5 reglas de supervivencia al INSTINCT.md del agente OpenClaw en el VPS:

Regla 1 — Confianza (Confidence Rule):

- Si la verificación de imagen de Yape falla o retorna baja confianza, Vera NO confirma la venta. Entra en modo 'verificación manual' y notifica al negocio.

- Si la API de Gemini retorna errores o respuestas incoherentes, Vera pausa la atención de leads y envía alerta.

Regla 2 — Salida (Exitability Rule):

- Si el escrow se agota, Vera pausa la campaña inmediatamente. Ya implementado en el modelo de negocio.

- Si Vera detecta que no puede procesar una transacción on-chain (Syscoin caída), retiene la conversión como PENDING y reintenta después.

Regla 3 — Dependencias (Dependency Health Rule):

- Vera monitorea: OpenClaw API, Syscoin RPC, base de datos PostgreSQL.

- Si cualquier dependencia falla, Vera entra en modo degradado: sigue respondiendo mensajes básicos pero NO confirma ventas ni dispara pagos on-chain.

Regla 4 — Ejecución (Execution Rule):

- Si el gas en Syscoin supera un umbral definido, Vera acumula conversiones y las procesa en batch cuando el gas baje.

- Si las respuestas del LLM toman más de 30 segundos, Vera envía un mensaje de espera al lead y reintenta.

Regla 5 — Unit Economics (Economics Rule):

- Vera calcula el costo operativo por cliente (tokens LLM consumidos) vs. la comisión generada.

- Si un cliente lleva 7 días sin generar comisiones suficientes para cubrir el costo de API, Vera reduce la frecuencia de interacción y notifica al equipo.

- Si el costo operativo total supera los ingresos por 3 días consecutivos, Vera entra en modo hibernación: solo responde mensajes críticos.

## 4.2 Implementar en el Backend

Crear un servicio SurvivalService en backend/src/services/ que implemente los checks:

- healthCheck(): Verifica conexión a PostgreSQL, Syscoin RPC, y OpenClaw API. Retorna status por dependencia.

- checkEscrowBalance(campaignId): Si el saldo del escrow es menor que 2x costPerConversion, retorna alerta. Si es 0, retorna PAUSE.

- checkGasCost(): Consulta el gas price en Syscoin. Si supera umbral, retorna BATCH_MODE.

- checkUnitEconomics(campaignId): Compara costos de API acumulados vs. comisiones generadas. Si es negativo por 3+ días, retorna HIBERNATE.

- getAgentMode(): Retorna el modo actual de Vera: NORMAL, DEGRADED, PAUSED, HIBERNATE.

El ConversionService debe consultar SurvivalService antes de procesar cualquier conversión. Si el modo no es NORMAL, actúa según el reflex correspondiente.

# Bloque 5: Operating Economics en el Código

Prioridad: ALTA | Tiempo estimado: 1 hora

Implementar las 3 capas económicas del documento Operating Economics:

| Capa | Implementación en Vera | Código |
| --- | --- | --- |
| 1. Reserva | Un % de cada comisión cobrada se envía a una wallet de reserva (no al treasury operativo). Cubre costos de infraestructura si no hay ingresos. | Modificar smart contract o backend para separar: 70% treasury operativo, 30% wallet de reserva. O hacerlo off-chain en el backend. |
| 2. Revenue | Comisión por venta verificada. Es el income 'infraestructural' — Vera gana por ser útil, no por especular. Ya implementado. | EscrowCampaign.sol ya implementa esto: platformFeeBps cobra automáticamente por cada conversión. |
| 3. Experimental | Máx 5% del capital para probar nuevos canales, tipos de negocio o estrategias de ads. Si falla, no afecta operación. | Para el MVP, documentar en SOUL.md que Vera tiene un 'budget de experimentación' limitado. No requiere código ahora. |

## Qué hacer en Claude Code:

- En el backend (EscrowService): Cuando se libera un pago, registrar en la BD cuánto fue a treasury y calcular un 'reserve allocation' teórico (30% del fee). Para el MVP, basta con el cálculo y log, no necesita wallet separada.

- Agregar endpoint GET /economics: Retorna un dashboard económico: ingresos totales, costos estimados de API, margen, reserve balance, días de runway estimados.

- Actualizar SOUL.md: Incluir la filosofía económica: Vera opera como un micro-negocio con reserva, revenue y experimentación acotada.

# Bloque 6: Ajustes Menores para la Demo

Prioridad: MEDIA | Tiempo estimado: 1-2 horas

## 6.1 Actualizar platformFeeBps en el contrato

El contrato está configurado al 2% (200 bps). Según el modelo de negocio actualizado, debería ser 8-10% (800-1000 bps). Ajustar antes de desplegar, o usar setPlatformFee() después del deploy.

## 6.2 Agregar txHash al modelo Conversion

En prisma/schema.prisma, agregar campo txHash String? al modelo Conversion. Correr npx prisma migrate dev. Actualizar ConversionService para guardar el hash de la transacción.

## 6.3 Modelo de negocio coherente

El doc de modelo de negocio dice 5%, el de riesgos dice 8-10% escalonado, y el contrato dice 2%. Elegir UNO y alinear todo. Recomendación para la demo: 8% fijo (800 bps). Simple de explicar y demostrar.

## 6.4 Preparar datos de demo

- Crear 1 campaña de Menta Orgánika precargada en la BD.

- Depositar tSYS en el escrow del contrato para esa campaña.

- Tener lista una conversación simulada de un lead comprando aceite de coco orgánico.

- Tener una captura de Yape falsa/demo lista para que Vera la 'verifique'.

# Orden de Ejecución (Copia esto a Claude Code)

| # | Bloque | Tarea | Tiempo | Quién |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | Desplegar smart contract en Tanenbaum testnet | 30 min | Claude Code |
| 2 | B6 | Ajustar platformFeeBps a 800 (8%) y agregar txHash a Prisma | 20 min | Claude Code |
| 3 | B2 | Crear endpoint HTTP en VPS para que backend llame a Vera | 1 hora | Jeremy + Claude Code |
| 4 | B2 | Modificar bot Telegram para enviar mensajes al backend | 1 hora | Jeremy + Claude Code |
| 5 | B3 | Conectar backend real (sin mock) al smart contract desplegado | 1 hora | Claude Code |
| 6 | B3 | Probar flujo completo: campaña → lead → conversión → pago on-chain | 1 hora | Equipo |
| 7 | B4 | Actualizar INSTINCT.md con las 5 Survival Rules | 30 min | Jeremy |
| 8 | B4 | Crear SurvivalService en el backend | 1 hora | Claude Code |
| 9 | B5 | Agregar endpoint GET /economics + actualizar SOUL.md | 45 min | Claude Code |
| 10 | B6 | Preparar datos de demo (campaña, depósito, lead simulado) | 30 min | Equipo |

Tiempo total estimado: 8-10 horas de trabajo.

Tareas 1-6 son críticas y deben completarse hoy. Tareas 7-10 pueden terminarse mañana antes de la demo.

IMPORTANTE: Las tareas 3 y 4 requieren coordinación entre quien maneja el VPS (Jeremy) y quien maneja el monorepo. Definir un punto de encuentro: el endpoint HTTP que el backend llamará en el VPS para comunicarse con Vera.

# Prompt para Claude Code

Copia y pega este prompt en Claude Code para que ejecute las tareas del monorepo:

Necesito que hagas las siguientes tareas en orden:
1. SMART CONTRACT: Revisa contracts/.env y configura DEPLOYER_PRIVATE_KEY, VERIFIER_ADDRESS, TREASURY_ADDRESS. Luego ejecuta npm run deploy:syscoinTestnet --workspace=contracts. Guarda la address desplegada.
2. PLATFORM FEE: Después del deploy, llama setPlatformFee(800) para cambiar la comisión al 8%. Crea un script en contracts/scripts/set-fee.ts para esto.
3. PRISMA: Agrega campo txHash String? al modelo Conversion en prisma/schema.prisma. Corre npx prisma migrate dev --name add-txhash.
4. BACKEND ENV: Actualiza .env del backend con ESCROW_CONTRACT_ADDRESS=[address del paso 1] y VERIFIER_PRIVATE_KEY.
5. BACKEND MOCK OFF: En backend/src/services/escrow.service.ts, verifica que cuando ESCROW_CONTRACT_ADDRESS existe, use transacciones reales en vez de mock.
6. SURVIVAL SERVICE: Crea backend/src/services/survival.service.ts con los métodos: healthCheck(), checkEscrowBalance(campaignId), checkGasCost(), getAgentMode(). El ConversionService debe consultar getAgentMode() antes de procesar.
7. ECONOMICS ENDPOINT: Crea GET /economics en el backend que retorne: total_revenue, estimated_costs, margin, runway_days.
8. TEST: Prueba el flujo completo creando una campaña, depositando tSYS, y confirmando una conversión. Verifica que el txHash se guarde y que el pago aparezca en https://tanenbaum.io.

El martes, Vera debe poder:

Recibir un lead por Telegram → Cerrar una venta → Verificar pago → Liberar comisión on-chain

Todo verificable en Syscoin Tanenbaum Explorer.